# 蚊媒识别平台 · 技术小白词典 & 待确认决策清单

（给非技术背景的项目方 / 疾控同事查阅用）

生成日期：2026-07-08

对应文档：PRD《无人机 + YOLOv13n 屋顶蚊媒孳生容器识别平台 — 简化版 MVP》

——————————————————————————————

【一句话看懂这个项目在做什么】

用无人机从天上拍城中村屋顶的照片 → 用一套 AI 模型自动在照片里找出容易滋生蚊子的容器（比如绿植托盘、水桶、花盆）→ 自动生成带标记的图片、数据清单和报告 → 疾控中心工作人员拿着报告去现场清理、防控登革热。本词典把所有"听不懂的词"用大白话解释一遍，方便你跟进和拍板。

# 第一部分：待确认决策清单（需要你拍板的问题）

下面 8 个问题，都来自原始《平台开发操作指南》里本身标着"暂定 / ？？？ / 建议"的地方，不是我们随便问的，而是开发过程中必须定下来的参数。建议把这份清单转给技术方和疾控方分别拍板。

| # | 待确认项 | 大白话是什么意思 | 候选值 | 建议默认 | 谁来拍板 | 最晚何时定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格尺寸（切多大一块） | 大照片 AI 一次看不了，要切成小方块分别识别。切 640 像素还是 800 像素一块，影响识别快慢和准不准。 | 640 / 800 | 640（重叠10%） | 技术方 | 第2周中 |
| 2 | 屋顶判定阈值（怎么算"算屋顶"） | 一个格子算不算"在屋顶内"要按重叠比例判断。文档自相矛盾：一处写>50%，一处写10%。这直接决定多少格子要送AI识别。 | 50% / 10% | 需疾控定（10%→绝大部分格子都识别） | 疾控方 ★ | 第6周内测前 |
| 3 | IoU 去重阈值（重复框怎么合并） | 同一只桶可能被相邻格子重复框到，要合并。合并的"重叠标准"文档只写"？？？"，我们建议先用 0.45。 | 0.3~0.5（建议0.45） | 0.45 | 技术方 | 第2周末 |
| 4 | 置信度中间值怎么处理 | AI 对框的把握分高(>0.8)低(<0.5)。中间 0.5~0.8 这段"不太确定"的框，是留着让人复核还是直接扔掉？ | 标"待复核" / 直接丢弃 | 0.5~0.8 标"待复核" | 技术方+疾控 | 第3周末 |
| 5 | CPU 能不能跑（可行性门禁） | AI 模型假设在普通电脑芯片(CPU)上就能跑，没实测过。这是"项目能不能成立"的第一道关卡，跑不了就上GPU(贵)。 | 实测后定 | 先实测，不行回退GPU | 技术方（门禁） | 第1周末 |
| 6 | 真实拍摄清晰度(GSD)/相机型号 | 文档说每像素约代表地面3厘米，但那是示例值。要绑定你实际用的无人机机型复核，影响小容器能否看清。 | 绑机型复核 | 绑具体无人机型号 | 飞手/技术 | 第1周 |
| 7 | 最小识别类别是否锁3类 | AI 先认几种东西？文档举例"绿植/水桶/花盆"3种。疾控要确认是不是就这3种，还是要加/减。 | 锁3类 / 调整 | 锁3类先行 | 疾控方 ★ | 第3周 |
| 8 | 照片怎么传进系统 | 飞手拍完，MVP 阶段是用U盘/网页上传，还是搞无线自动传？MVP 建议先用简单方式，无线以后再说。 | USB/上传 / 无线云传 | 仅USB/网页上传 | 技术方 | MVP阶段 |

★ 标"疾控方"的两项（#2、#7）直接影响监测口径和考核可用性，建议由疾控一线同事拍板。

# 第二部分：技术用语小白词典（按主题分类）

## 一、先搞懂我们在做什么（基础概念）

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| 蚊媒 / 孳生容器 | 蚊子幼虫（孑孓）生长的水容器，如绿植托盘、水桶、花盆。本项目就是让 AI 从空中照片里把这些找出来。 |
| 登革热 | 一种由蚊子传播的传染病，疾控中心的核心防控对象。蚊子少了，病就少。 |
| 疾控中心（CDC） | 政府里负责疾病预防控制的部门，是本系统的最终用户和报告消费者。 |
| To G（面向政府） | To Government 的缩写，指产品/服务是卖给或用给政府单位的。本项目是 To G。 |
| 布雷图指数（BI） | 衡量蚊子密度的考核指标（如每100户发现多少阳性容器）。疾控用它向上级汇报防控成效。 |
| MVP（最小可行产品） | Minimum Viable Product。先用最少功能做出"能跑通、能给人试用"的版本验证想法，再慢慢加功能。本项目就是"简化版 MVP"。 |
| PRD / 功能规格书 | Product Requirements Document，产品需求文档。说明"我们要做什么、给谁用、怎么做、何时做完"的说明书——你拿到的那份就是。 |
| P0 / P1 / P2 | 需求重要程度分级。P0=必须做（核心）；P1=重要（可信+部署）；P2=可以以后做（增强）。 |
| 人天 | 一个人干一整天的工作量，用来估算工期（如"3人天"≈一个人干3天或一个3人小组干1天）。 |

## 二、拍照相关的词

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| 无人机俯拍 | 用无人机从天上垂直往下拍屋顶照片（不是斜着拍）。 |
| 80m 高度 | 无人机飞到离地面约80米高拍。高度决定照片清不清楚、一片能拍多大。文档说50~100米都可，先定80米。 |
| zone（区域） | 我们把一片要查的城中村屋顶划成一个"zone"，系统一次处理一个 zone。一个 zone 约120米×90米大。 |
| 网格 / 网格裁剪 | 大照片 AI 一次看不了，要切成很多小块（格子）分别识别再拼回去。本项目约切成42格。 |
| GSD（地面分辨率） | Ground Sample Distance，照片里一个像素代表地面多少厘米。本项目约3厘米/像素——越清晰，越能认出小容器。 |
| c1 / c2 | 网格的两类：c1="大部分在屋顶内"的格子（要送 AI 识别）；c2="大部分在屋顶外"的格子（不识别或低优先）。 |
| 屋顶判定阈值 | 判断一个格子算 c1 还是 c2 的"重叠比例"标准。文档自相矛盾（50% 还是 10%），是待确认问题 #2。 |

## 三、AI 模型和"它怎么认东西"

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| YOLOv13n | 一种"目标检测"AI 模型。YOLO=You Only Look Once（看一眼就出结果，快）；v13=第13版；n=nano 迷你版（小且快）。本项目用它找蚊媒容器。 |
| 目标检测 | AI 从图片里找出特定物体，并框出位置、标出"这是什么"的技术。 |
| 自训模型 | 不是买现成的，而是你用自己标注好的图片训练出来的模型，专门认蚊媒容器（更准、更对口）。 |
| PyTorch | 一个训练/运行 AI 模型的软件工具（相当于 AI 的"发动机"）。本项目用它加载模型。 |
| CPU / GPU | 电脑的两种计算芯片。CPU=通用、便宜、慢一点；GPU=专算 AI、快但贵。本项目假设用 CPU（免费云上跑）就够。 |
| 置信度（confidence） | AI 对自己判断有多有把握，0~1之间。本项目设：高>0.8（很确定）、低<0.5（不可信）。 |
| 类别 | AI 要认的物体种类。本项目最小3类：绿植、水桶、花盆（示例，待确认）。 |
| mAP / 召回率 | 衡量 AI 识别"准不准、漏没漏"的指标。是 PRD 里正式上线前要达标的门槛。 |

## 四、图像处理流程里的词

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| 坐标映射 | 小格子里找到的容器，要把它的位置换算回"整张大图"里的真实位置，才能画在原始照片上。 |
| NMS 去重（非极大值抑制） | 同一只桶可能被相邻格子重复框到，NMS 把重复的合并成一个，避免"数重了"。 |
| IoU（交并比） | 衡量两个框重叠多少的指标，用来判断"这俩框是不是同一个东西"。去重就靠它。 |
| 标注图 | 在原始照片上把 AI 找到的容器用框标出来，生成的一张 PNG 图片（肉眼一眼能看出哪有桶）。 |

## 五、用什么软件搭这个系统（技术栈）

下面这些是你 PRD 里出现的"技术选型"。MVP 刻意选了最简单、最省钱的方案（砍掉企业版组件）。

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| FastAPI | 用 Python 搭网站后台的框架，负责接收上传、调度处理流程。 |
| LangGraph | 把多个处理步骤串成"流程图"来自动执行的工具，本项目用它编排那9步流程。 |
| OpenCV | 处理图像（裁剪、画框等）的软件库。 |
| SQLite | 一个轻量数据库（存任务、结果），不用装服务器，文件即用。对应"企业版"的 PostgreSQL。 |
| PostgreSQL | 大型数据库，企业版才用，MVP 先不用。 |
| 纯 HTML | 网页用最简单的方式写，省事省钱，不用复杂框架。 |
| React | 一种做复杂网页界面的框架，本项目 MVP 不用，后期正式版可能用。 |
| S3 对象存储 | 存大量文件（图片、报告）的云仓库，企业版才用；MVP 用本地/免费云存储。 |
| Celery 队列 | 安排后台任务排队执行的工具，企业版才用。 |
| Redis | 一种缓存/临时存储，企业版才用。 |
| K8s（Kubernetes） | 管理很多服务器上程序运行的系统，企业版才用。 |
| 缓存/队列/监控 | 企业系统的配套组件，MVP 先砍掉，等正式上线再加。 |

## 六、系统放哪儿给人用（部署）

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| 部署 | 把做好的系统放到网上，让人能打开浏览器访问、使用。 |
| 免费云（Hugging Face Spaces / Render） | 两家提供"免费空间"让你把 AI 应用放上去给别人用的平台，0成本。本项目 MVP 先用它验证。 |
| 正式上线 | 等 MVP 验证成功，再花钱上正式服务器（升级数据库、存储等），给真实业务用。 |
| UAT（用户验收测试） | User Acceptance Test，让真实用户（疾控一线）试用了、说OK，才算过关。 |

## 七、系统最终产出什么（交付物）

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| JSON | 一种通用数据格式（像结构化的清单）。系统把识别结果写成 JSON，方便程序读取、存档和做趋势对比。 |
| HTML 报告 | 用网页形式展示的报告，浏览器打开就能看。 |
| PDF 报告 | 可打印、可转发的固定格式报告，给领导看、给考核用。 |
| 实时监控面板 | 网页上实时显示"当前处理到第几步、进度百分之几"的界面，不用干等。 |
| 待复核机制 | AI 不太确定（置信度低）的框，标成"待复核"，让人工再看一眼再确认，避免误报。 |

## 八、项目里的人（角色）

| 术语 | 大白话解释（在本项目里干嘛用） |
| --- | --- |
| 飞手 | 操作无人机拍照的人（采集方）。 |
| 操作员 | 在网页上标屋顶范围、提交任务、复核结果的人（处理方，系统核心使用者）。 |
| 监测方 / 决策方 | 疾控中心看报告、决定去哪栋楼清理的人（最终用户）。 |
| 开发者 | 搭系统、写代码、搞部署的技术同事。 |

——————————————————————————————

本词典由产品战略团队 AI 协作生成，供非技术背景的项目方 / 疾控同事查阅。技术细节以 PRD 原文为准。